**Hoàn thành thi công xây dựng công trình nâng cấp, phục hồi mặt đường rãi thảm nhựa thôn Đồng Thanh, xã Đồng Môn năm 2024.**

*Theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND xã Đồng Môn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bê tông xi măng bằng thảm nhựa xã Đồng Môn năm 2024 ( Thôn Đồng Thanh) gồm 11 tuyến có tổng chiều dài 1180m, diện tích 3853.6m2.*

- Tuyến 01: Từ Bà Khoa đến Ông Bông Phùng L=164m, Bm = 3,7m, S= 606,8m2

- Tuyến 02: Từ anh Khôi Chính đến Ông Hồ Thái L= 156m, Bm = 3.6m, S=561,6m2

- Tuyến 03: Từ Nguyệt Điền đến Thông Đồng L = 252m, Bm = 3,2m, S=806,4m2

- Tuyến 04 từ Bà Tâm đến Anh Quyết Chước L = 91m, Bm = 3,0m, S=273m2

- Tuyến 05: Từ anh Việt Lịch đến Tuyến Xờ L= 56m, Bm = 3,0m, S=168m2 .

 - Tuyến 06: Từ Bà Nga Nguyệt đến anh Bá Ngợi L = 56m, Bm = 3,0m, S=168m2 .

- Tuyến 07: Từ anh Bình Mại đến ông Định Đức, L= 80m, Bm = 3,3m, S=264m2 .

- Tuyến 08: Từ ông Thành đến ông Dũng Trí L = 76, Bm = 3,6m, S=273.6m2 .

- Tuyến 09: Từ ông Nhân Luân đến aAnh Hiển Tại L = 75m, Bm = 3,0m, S=225m2

 - Tuyến 10: Từ anh Di Trạch đến anh Giáp Khuể L = 74m, Bm = 2,8m, S=207,2m2

- Tuyến 11: Từ Cúc Chiểu đến Gia Khánh L = 100m; Bm = 3,0m, S=300m2 .

- Ngày Khởi công: Ngày 01/7/2024. Hoàn thành: Ngày 20/7/2024.

Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện. Thi công hoàn thành 11 tuyến đường thuộc công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bê tông xi măng bằng thảm nhựa xã Đồng Môn năm 2024 ( Thôn Đồng Thanh) cụ thể:

- Tuyến 01: Từ Bà Khoa đến Ông Bông Phùng L=161.63m, Bm = 3,6m, S= 581.85m2

 - Tuyến 02: Từ anh Khôi Chính đến Ông Hồ Thái L= 154.45m, Bm = 3.5m, S=540.56m2

 - Tuyến 03: Từ Nguyệt Điền đến Thông Đồng L = 247.7m, Bm = 3,1m, S=767.87m2

 - Tuyến 04 từ Bà Tâm đến Anh Quyết Chước L = 94m, Bm = 3,2m, S=300.8m2

 - Tuyến 05: Từ anh Việt Lịch đến Tuyến Xờ L= 52.35m, Bm = 3,15m, S=164.9m2 .

71.4m2 .

- Tuyến 06: Từ Bà Nga Nguyệt đến anh Bá Ngợi L = 56m, Bm = 3,0m, S=168m2

- Tuyến 07: Từ anh Bình Mại đến ông Định Đức, L= 79m, Bm = 3,5m, S=276.5m2 .

- Tuyến 08: Từ ông Thành đến ông Dũng Trí L = 76,8, Bm = 3,4m, S= 261.12m2 .

- Tuyến 09: Từ ông Nhân Luân đến a Anh Hiển Tại L = 74.7m, Bm = 3,0m, S = 224.1m2 .

 - Tuyến 10: Từ anh Di Trạch đến anh Giáp Khuể L = 73m, Bm = 2,9m, S=211.7m2

- Tuyến 11: Từ Cúc Chiểu đến Gia Khánh L = 95m; Bm = 2.6m, S= 247m2 . 7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công

Danh sách các nhà thầu: - Nhà thầu khảo sát thiết kế: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyên Hà - Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyên Hà - Nhà thầu tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Ân Phú Thịnh - Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty CP phát triển công nghiệp - XL&TM Hà Tĩnh.